## Slide 1
阶段性总结 / 初期探索闭环
GCS 项目初期探索已经收束为一条可验证的工程证据链
当前汇报聚焦 Step 1-40：整体框架图、执行证据地图、四个阶段主题和下一步展示候选。
40
已完成并推送的执行步骤
100
CTest 发现的 GTest 基线用例
1
默认质量门：run-quality-gates
2
核心汇报图：Figure 1 + Figure 71
Snapshot: 2026-05-24
Source: docs/architecture/71-step-1-40-execution-report.md
01

## Slide 2
阶段结论
这不是一份步骤清单，而是一次从概念到证据边界的转化
Step 1-40 的共同结果：GCS 的核心模块、运行时、IO、诊断、Viewer 和质量门已经共享同一套公开报告语言。
FOUNDATION
稳定的领域真相被固定下来
Kernel、约束目录、关联图、分解规划、数值任务、诊断和运行时边界都拥有可测试契约。
EXECUTION
求解证据开始真实运行
阻尼 Gauss-Newton、JSON 场景、fixture/golden、promotion gate 和 rank evidence 不再只是文档描述。
REPORTING
公开证据可以被人和工具消费
Runtime、diagnostics、viewer overlay、atlas 和 Figure 71 形成可复查的阶段性报告系统。
当前最重要的资产：整体框架 Figure 1 解释 GCS 要解决什么；Step 1-40 Figure 71 证明这些边界已经逐步落地。
Source: GCS architecture docs, snapshot 2026-05-24
02

## Slide 3
整体框架图 / Figure 1
GCS 的核心框架：把有限站点上的局部求解拼成可验证的全局状态
READING CLAIM
这张图把 fixture 几何、incidence/site base、rank/residual evidence、runtime pipeline 和 topos 语义放在同一画布上。
Source: docs/architecture/70-visualization/assets/figure1-gcs-local-to-global.svg
03

## Slide 4
前 40 步执行图片 / Figure 71
Step 1-40 被组织成证据边界地图，而不是平铺的任务列表
QA
Figure 71 覆盖 Step 1-40；HTML/CSS compositor 结构 QA 已通过，确认没有遗漏步骤。
Source: figure71-gcs-step-1-40-evidence-map.svg + QA JSON
04

## Slide 5
Step 1-13 / Canonical solver foundation
第一批工作把 GCS 的核心模块边界固定为可测试契约
关键词：稳定领域真相、结构证据、运行时提交边界、公开投影。
从 kernel 到 viewer 的第一条完整公共证据链
Step 1
Kernel 契约
稳定 ID、不可变 snapshot、context、report、delta 与验证契约。
Step 2
约束语义
约束定义、实体签名、参数 schema、残差与 Jacobian 契约。
Step 3
关联结构
incidence hypergraph、反向索引、刚体投影与图 dump。
Step 4
分解规划
cover validation、边界投影、覆盖证明和 unsupported-plan evidence。
Step 5
数值任务
任务验证、方程装配、残差顺序、变量顺序和负例测试。
Step 6
数值证据
残差、Jacobian、rank/condition、边界证据和 replay trace。
Step 7
诊断决策
DOF、残差提升、rank evidence、状态优先级和 typed placeholders。
Step 8
拼合诊断
boundary agreement、projection ID、gluing obstruction 与 mismatch conflict。
Step 9
运行时事务
命令验证、transaction trace、rollback、history、replay、state version。
Step 10
IO 适配
schema registry、canonical text/JSON、migration report、round-trip digest。
Step 11
Viewer 桥
只读场景投影、diagnostic overlay、command draft、history frame。
Step 12
契约工具
fixture provenance、invariant check、dependency audit 和 golden tooling。
Step 13
跨模块质量
负例语料、rollback evidence、parse evidence、viewer propagation check。
Source: Step Report rows 1-13
05

## Slide 6
Step 14-18 / Algorithm and IO deepening
第二批工作让求解、持久化和质量门从脚手架进入可执行状态
这批的关键价值是：算法可以迭代，场景可以往返，失败可以解释，质量可以一键复查。
Step 14
阻尼 GN 求解
identity placeholder 被 dense damped Gauss-Newton、trust clamp 与 convergence trace 替换。
Step 15
JSON 场景 IO
可读 JSON schema、bounded parser、legacy migration、round trip。
Step 16
冲突/冗余
残差 conflict 与 over-constrained redundancy 进入公开诊断工具。
Step 17
Fixture corpus
under/over/singular/inconsistent/gluing obstruction 场景与 golden summary 扩展。
Step 18
CI 质量门
Python scene tests、CMake、CTest、fixture-corpus、CLI smoke 汇总成 run-quality-gates。
执行信号
NUMERIC
从占位到迭代求解
局部求解开始产出 residual / Jacobian / rank / trace 等可复查证据。
SCENE IO
从文本到 JSON 行为
场景持久化开始服务 fixture、promotion 和后续 GUI/replay 兼容。
GATES
从人工确认到默认门禁
Step 18 把本地验证路径收束为一个默认质量命令。
Source: Step Report rows 14-18
06

## Slide 7
Step 19-27 / Scene-generation promotion architecture
第三批工作把生成场景纳入公共求解证据边界
生成工具不再只是本地探索器；候选场景必须穿过公开 IO、runtime、diagnostics、viewer 和 promotion gates。
工具模块化 + 公共 promotion gate
Step 19
公开 promotion
生成候选接入 IO、kernel、runtime、diagnostics、viewer gate。
Step 20
Package split
contracts、storage、promotion 从工具 facade 抽离。
Step 21
Topology/model
edge canonicalization、components、BCC、rigid-set rebuild。
Step 22
Validation/projection
生成图验证和 public graph projection 独立测试。
Step 23
Parameter/reporting
deterministic layout、geometry values、summary、histogram。
Step 24
Repair policy
签名替换、刚体重染色、biconnectivity repair、structured edits。
Step 25
Explorer/promotion
request normalization、coverage scoring、blocking rules、package assembly。
Step 26
Store 封装
SceneGenerationStore 统一 scratch path、graph IO、digest、trace。
Step 27
Gate hardening
优先 structured runtime/diagnostics evidence，减少 stdout fallback。
Source: Step Report rows 19-27
07

## Slide 8
Step 28-40 / Rank evidence, public boundary, closure
第四批工作让 rank evidence 和公共报告成为系统级事实
这批工作把数值语义一路传递到 diagnostics、runtime、viewer、promotion gate 和阶段性可视化报告。
从 rank 语义修正到 Step 1-40 汇报闭环
Step 28
Free-column rank
区分 full/free/frozen dimension，rank/nullity 基于 free Jacobian columns。
Step 29
Atlas 同步
Figure 1 更新 scene-generation、contract tools、free/frozen rank evidence。
Step 30
Diagnostics rank
full/free/frozen rank dimensions 进入 diagnostics::RankReport。
Step 31
Runtime/viewer projection
rank evidence projection 暴露给 UI、promotion 和 review tooling。
Step 32
Promotion rank gate
promotion gates 显式消费 structured rank_evidence。
Step 33
SolveDAG
DAG validation、boundary dependency edges、accepted/backward tests。
Step 34
Post-local diagnostics
runtime result 携带 structured rank/residual evidence。
Step 35
Conflict deepening
残差冲突实体 subject 与 duplicate distance redundancy evidence。
Step 36
Numeric robustness
max-absolute residual tolerance；奇异 free Jacobian 不发布有限 condition。
Step 37
Fixture expansion
boundary-frozen、tolerance-edge、separator-chain fixtures。
Step 38
Viewer evidence
residual、conflict、redundancy、obstruction projection 暴露给人看。
Step 39
Quality hardening
python.agentic_toolkit 与 ctest.public_evidence_chain 进入默认门。
Step 40
报告闭环
Figure 71、atlas、roadmap、maturity 状态和报告系统重新同步。
Source: Step Report rows 28-40
08

## Slide 9
下一阶段候选
Step 1-40 之后，最有价值的下一步是把证据链压到一个 showcase graph 上
汇报意义：后续不再追加抽象说明，而是用一个可 inspect、可 promotion、可 viewer 投影的约束图证明系统能力。
SHOWCASE TARGET
一个图承载多条证据路径
multiple rigid sets、separator/overlap、boundary-frozen variables、rank evidence、正负诊断变体、public promotion gates。
REPORTING TARGET
阶段性报告从文档进入演示资产
Figure 1 解释整体框架，Figure 71 解释 40 步闭环，Figure 72 则可以成为后续 demo 与验证的场景入口。
Source: docs/architecture/70-visualization/assets/figure72-gcs-integrated-showcase-scene.svg
09